|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SSAFY** | | | **2020 회 의 록** | | |  |
| **프로젝트명** | | **Memody** | | | | |
| **소속** | | **삼성 청년 SW 아카데미** | | **분반** | **306** | |
| **팀 이름** | | **잔디킹** | | **팀원** | **조민경, 김재영, 김형택,**  **제유빈, 현유진** | |
| **일 시** | | **2020. 07. 29(수) 9:30 ~ 10:00** | | **장소** | **자택** | |
| **회의명** | | **프로젝트 회의** | | | | |
| **회의**  **참석자** | **조민경, 김재영, 김형택, 제유빈, 현유진** | | | | | |
|  | | | | | | |
| **안건 및 회의 결과** | | | | | | |
| **▶ 회의 안건**  **1. 프로젝트 진행 상황(Issue)**  **2. Today Issue** | | | | | | |
| **▶ 회의내용 및 결과**   1. **Front-End** 2. **현재 진행 상황**   **로그아웃(마무리), 회원 검색 닉네임 중복 체크, 회원정보 수정, 블로그 생성**  **내 블로그 목록 조회(하던중)**  **블로그 글 작성**   1. **오늘 할 일**   **재영 - 내 블로그 목록 조회, 추천 블로그 목록 조회**  **유진 - 블로그 글 조회, 수정, 삭제**  **유빈 - 블로그 조회(이름으로, 해쉬태그로), 블로그 정보 조회, 등**   1. **Back-End** 2. **현재 진행 상황**   **게시글 작성, 게시글 임시 저장 메세지, 게시글 작성, 게시글 상세조회, 하나의 블로그에 있는 전체 게시글 조회**   1. **오늘 할 일**   **어떤 기능 위주로 나가야할지 정하고**  **형택 – 블로그, 카테고리**  **민경 – 게시글 수정, 게시글 삭제, 댓글**  **큰 틀만 제대로 해서 목요일에 올려놓자!** | | | | | | |
|  | | | | | | |