|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SSAFY** | | | **2020 회 의 록** | | |  |
| **프로젝트명** | | **Memody** | | | | |
| **소속** | | **삼성 청년 SW 아카데미** | | **분반** | **306** | |
| **팀 이름** | | **잔디킹** | | **팀원** | **조민경, 김재영, 김형택,**  **제유빈, 현유진** | |
| **일 시** | | **2020. 08. 18(화) 9:30 ~ 10:00** | | **장소** | **자택** | |
| **회의명** | | **프로젝트 회의** | | | | |
| **회의**  **참석자** | **조민경, 김재영, 김형택, 제유빈, 현유진** | | | | | |
|  | | | | | | |
| **안건 및 회의 결과** | | | | | | |
| **▶ 회의 안건**  **1. 프로젝트 진행 상황(Issue)**  **2. Today Issue** | | | | | | |
| **▶ 회의내용 및 결과**   1. **Front-End** 2. **어제 한 일**   **프론트 깃랩 브랜치 머지 에러 해결**  **재영 – 회원가입 로직 손보고, 에러 수정**  **유빈 – 블로그 사이드바, 블로그 디테일, 블로그 설정 디자인**  **유진 – 회원관리 모달 부분 컴포넌트로 바꿔서 현재 페이지가 배경으로 뜨도록 바꿈**   1. **오늘 할 일**   **재영 – 카테고리쪽 안된 부분 수정**  **유빈 – Like, Follow 기능 오류 해결**  **유진 – ui 수정하면서 콘솔 에러 수정**   1. **Back-End** 2. **현재 진행 상황**   **형택 – 통신 테스트 하면서 에러 고치면서 ssl 적용 시도**  **민경 – 에디터 하이라이팅 적용(포기), 형광펜 적용 (프론트 & 백)**   1. **오늘 할 일**   **형택 – 프론트와 통신 위주로 해서 마무리**  **민경 – 블로그 상세정보 디자인,** **댓글 수정 삭제,** **닉네임 적용**   1. **Front 개선할 점**  * **유저 닉네임 에러 수정** * **Like, Follow 기능 오류 수정** * **프론트 에디터 기능 오류 수정**  1. **Back 개선할 점**  * **회원정보 수정 시 권한 변경문제 해결** * **Like, Follow 요청시 Return값 변경** | | | | | | |
|  | | | | | | |