|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SSAFY** | | | **2020 회 의 록** | | |  |
| **프로젝트명** | | **Memody** | | | | |
| **소속** | | **삼성 청년 SW 아카데미** | | **분반** | **306** | |
| **팀 이름** | | **잔디킹** | | **팀원** | **조민경, 김재영, 김형택,**  **제유빈, 현유진** | |
| **일 시** | | **2020. 08. 19(수) 9:30 ~ 10:00** | | **장소** | **자택** | |
| **회의명** | | **프로젝트 회의** | | | | |
| **회의**  **참석자** | **조민경, 김재영, 김형택, 제유빈, 현유진** | | | | | |
|  | | | | | | |
| **안건 및 회의 결과** | | | | | | |
| **▶ 회의 안건**  **1. 프로젝트 발표 및 UCC 회의**  **2. 기능 에러 해결** | | | | | | |
| **▶ 회의내용 및 결과**   1. **Front** 2. **어제 한 일**   **재영 – 댓글 창 유저 닉네임, 프로필 표시**  **유빈 – Like, Follow 기능 오류 해결**  **유진 – ui 수정하면서 콘솔 에러 수정**   1. **오늘 할 일**   **재영 – Post 댓글 동기화**  **유빈 – Like, Follow 동기화**  **유진 – 에디터 높이 수정 및 사용자 편의성 업데이트**   1. **Back-End** 2. **현재 진행 상황**   **형택 – AWS 배포 완료,**  **민경 – 블로그 상세정보 디자인,** **댓글 수정 삭제,** **닉네임 적용**   1. **오늘 할 일**   **형택 – 프론트 백엔드 교육 완료, 프론트와 협업하여 배포 완성**  **민경 – 서버 시간 동기화, 랭킹에 관리자 제외**   1. **발표 및 UCC 역할분담**  * **발표 : 김형택** * **PPT 준비 : 제유빈** * **UCC 제작 : 김재영 조민경 현유진** | | | | | | |
|  | | | | | | |